УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Тера»

_________________ / ____________________ /

(подпись)                (Фамилия И.О.)

«____» ____________ 20____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

инженера строительного контроля (технического надзора)

г. __________________                                       № ________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, ответственность и порядок взаимодействия инженера строительного контроля (технического надзора) (далее — «Работник») ООО «Тера» (далее — «Общество», «Работодатель»).

1.2. Инженер строительного контроля относится к категории специалистов.

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Директора Общества в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

1.4. Работник непосредственно подчиняется _______________________ (главному инженеру / руководителю службы строительного контроля / техническому директору Общества — указать в соответствии со штатным расписанием и организационной структурой).

1.5. На период временного отсутствия Работника (отпуск, болезнь, командировка) его обязанности возлагаются на лицо, назначаемое приказом Директора Общества, которое приобретает соответствующие права и несёт ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.6. Квалификационные требования к Работнику устанавливаются в соответствии с действующим профессиональным стандартом в области строительного контроля и локальными нормативными актами Общества:

1.6.1. Образование:

— высшее образование (бакалавриат) по профильному направлению подготовки в области строительства; либо

— высшее образование по непрофильному направлению при условии прохождения профессиональной переподготовки в области строительного контроля.

1.6.2. Опыт практической работы: для проведения строительного контроля лица, осуществляющего строительство, — как правило, не требуется. Для выполнения функций более высокого уровня (приёмочный контроль, строительный контроль застройщика (технического заказчика)) — при наличии стажа работы в области строительства, если это установлено локальным актом Общества и действующим профессиональным стандартом.

1.6.3. Особые условия допуска к работе:

— прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда;

— прохождение обучения мерам пожарной безопасности;

— прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров в случаях, предусмотренных законодательством.

1.7. Работник должен знать:

1.7.1. Градостроительное законодательство Российской Федерации в части осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и проведения строительного контроля.

1.7.2. Установленный порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

1.7.3. Требования технических регламентов о безопасности зданий и сооружений.

1.7.4. Действующие своды правил (СП) по организации строительства и проведению строительного контроля.

1.7.5. Национальные стандарты (ГОСТ), технические условия, нормы и правила, регламентирующие производство строительно-монтажных работ и приёмку их результатов.

1.7.6. Установленный порядок ведения общего и специальных журналов работ, состав и правила ведения исполнительной документации, требования к актам освидетельствования работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

1.7.7. Проектную, рабочую и организационно-технологическую документацию (проект производства работ, технологические карты), порядок внесения в неё изменений.

1.7.8. Требования к материалам, изделиям, конструкциям и оборудованию, методы и средства входного, операционного и приёмочного контроля.

1.7.9. Технологии производства строительно-монтажных работ, порядок освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

1.7.10. Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

1.7.11. Основы трудового и гражданского законодательства Российской Федерации в части, необходимой для исполнения должностных обязанностей.

1.7.12. Правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты Общества.

1.8. Работник в своей деятельности руководствуется:

1.8.1. Законодательством Российской Федерации;

1.8.2. Уставом Общества, приказами и распоряжениями Директора и непосредственного руководителя;

1.8.3. Локальными нормативными актами Общества;

1.8.4. Проектной и рабочей документацией на объект;

1.8.5. Настоящей должностной инструкцией.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Работник осуществляет строительный контроль (технический надзор) в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, сводов правил и стандартов, и выполняет следующие обязанности.

2.1. Входной контроль.

2.1.1. Осуществляет входной контроль проектной и рабочей документации, переданной для производства работ, проверяет её комплектность, наличие в ней результатов инженерных изысканий, наличие согласований и утверждений, отсутствие в ней противоречий.

2.1.2. Проводит входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на соответствие требованиям проектной, рабочей документации и (или) стандартов.

2.1.3. Проверяет наличие и надлежащее оформление документов о качестве (сертификатов, деклараций о соответствии, паспортов, результатов лабораторных испытаний) на поставляемые материалы, изделия, конструкции и оборудование.

2.1.4. Контролирует наличие и соблюдение условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке.

2.1.5. При выявлении несоответствий не допускает применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, не отвечающих установленным требованиям.

2.2. Операционный контроль.

2.2.1. Осуществляет контроль соблюдения технологической последовательности и правил производства строительно-монтажных работ, требований технологических карт и проекта производства работ.

2.2.2. Контролирует соответствие выполняемых работ проектной, рабочей документации, требованиям технических регламентов, сводов правил, стандартов и иных нормативных документов.

2.2.3. Проверяет соблюдение геометрических параметров возводимых конструкций (разбивочные оси, отметки, размеры, допуски и отклонения).

2.2.4. Контролирует своевременность и полноту проведения подрядчиком (лицом, осуществляющим строительство) собственного контроля выполняемых работ.

2.3. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций.

2.3.1. Участвует в освидетельствовании работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ (скрытые работы), с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.

2.3.2. Участвует в освидетельствовании и приёмке возведённых строительных конструкций, оказывающих влияние на безопасность объекта (ответственных конструкций), с оформлением актов освидетельствования ответственных конструкций.

2.3.3. Участвует в освидетельствовании участков сетей инженерно-технического обеспечения с оформлением соответствующих актов.

2.3.4. Обеспечивает своевременность извещения о сроках проведения освидетельствования и участие в нём всех необходимых лиц; не допускает выполнение последующих работ до завершения освидетельствования и подписания соответствующих актов.

2.4. Приёмочный контроль и участие в приёмке.

2.4.1. Осуществляет приёмочный контроль выполненных работ, конструктивных элементов, этапов работ и объекта в целом на соответствие проектной, рабочей документации и нормативным требованиям.

2.4.2. Участвует в приёмке законченных видов и этапов работ, объектов, а также в работе комиссий по приёмке объекта в эксплуатацию в пределах компетенции Работника.

2.4.3. Проверяет соответствие фактически выполненных объёмов работ данным исполнительной документации и актов о приёмке выполненных работ.

2.5. Ведение и проверка документации.

2.5.1. Ведёт (проверяет ведение) общего журнала работ, специальных журналов работ, журнала авторского надзора (при его наличии) в установленном порядке.

2.5.2. Осуществляет проверку полноты, достоверности и правильности оформления исполнительной документации, в том числе актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования ответственных конструкций, исполнительных геодезических схем, результатов лабораторных и иных испытаний.

2.5.3. Фиксирует результаты проведённого строительного контроля, выявленные нарушения и дефекты в общем журнале работ и (или) в актах, предписаниях.

2.5.4. Проверяет достоверность объёмов выполненных работ, отражённых в актах приёмки выполненных работ, справках о стоимости выполненных работ и затрат, накопительных ведомостях и актах приёмки законченного строительством объекта, в пределах компетенции строительного контроля.

2.6. Устранение нарушений и дефектов.

2.6.1. При выявлении несоответствий, нарушений и дефектов оформляет предписания об их устранении с указанием сроков; контролирует их фактическое устранение.

2.6.2. Совместно с представителями лица, осуществляющего строительство, оформляет акты о выявленных дефектах и нарушениях (дефектные акты, акты фиксации нарушений).

2.6.3. Требует приостановления работ, выполняемых с нарушением требований проекта, технических регламентов, сводов правил и стандартов, с незамедлительным уведомлением непосредственного руководителя.

2.6.4. Проводит проверку и документальное подтверждение устранения выявленных нарушений и дефектов до возобновления и продолжения работ.

2.7. Взаимодействие при осуществлении контроля.

2.7.1. Взаимодействует с лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком, субподрядчиками), по вопросам проведения строительного контроля.

2.7.2. Взаимодействует с лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, при осуществлении авторского надзора; фиксирует и контролирует исполнение записей авторского надзора.

2.7.3. Обеспечивает совместное с представителем лица, осуществляющего строительство, подписание актов, предусмотренных законодательством и Положением о проведении строительного контроля.

2.7.4. Информирует непосредственного руководителя о ходе работ, выявленных нарушениях, рисках срыва сроков и качества.

2.8. Иные обязанности.

2.8.1. Соблюдает требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, контролирует их соблюдение при производстве работ в пределах своей компетенции.

2.8.2. Участвует в подготовке материалов для претензионной и договорной работы Общества в части, касающейся качества и объёмов работ.

2.8.3. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Общества.

2.8.4. Не разглашает сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

2.8.5. Выполняет иные поручения непосредственного руководителя в рамках трудовой функции.

3. ПРАВА

Работник имеет право:

3.1. Знакомиться с проектной, рабочей, организационно-технологической и исполнительной документацией, необходимой для исполнения должностных обязанностей, и требовать её предоставления в полном объёме.

3.2. Беспрепятственно посещать строительную площадку и все объекты (участки) производства работ для осуществления строительного контроля.

3.3. Проверять качество применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и выполняемых работ, требовать проведения испытаний и предоставления их результатов.

3.4. Давать лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений и дефектов с указанием сроков.

3.5. Требовать приостановления работ, выполняемых с нарушением требований проектной документации, технических регламентов, сводов правил и стандартов, с уведомлением непосредственного руководителя.

3.6. Не подписывать акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, приёмки выполненных работ при наличии неустранённых нарушений и дефектов, а также при непредставлении необходимой исполнительной документации.

3.7. Вносить непосредственному руководителю предложения по совершенствованию организации и качества строительного контроля и производства работ.

3.8. Запрашивать и получать от структурных подразделений Общества и подрядных организаций информацию и документы, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

3.9. Требовать от Работодателя обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей, средствами измерений, средствами индивидуальной защиты, нормативно-технической документацией.

3.10. Пользоваться иными правами, установленными трудовым законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества и трудовым договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несёт ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, установленных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба Обществу — в пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За достоверность результатов строительного контроля, полноту и правильность оформления подписанных им актов, предписаний и иной документации.

4.5. За подписание актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и приёмки выполненных работ, не соответствующих фактически выполненным работам, их качеству и объёмам.

4.6. За несоблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также за разглашение сведений конфиденциального характера — в порядке, установленном законодательством и локальными нормативными актами Общества.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ДОЛЖНОСТИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В процессе исполнения должностных обязанностей Работник взаимодействует:

5.1.1. С непосредственным руководителем и руководством Общества — по вопросам получения заданий, отчётности, согласования решений, информирования о ходе работ и выявленных нарушениях;

5.1.2. Со структурными подразделениями Общества (производственно-техническим отделом, сметно-договорным отделом, юридической службой, службой охраны труда) — по вопросам обмена документацией и информацией в пределах компетенции;

5.1.3. С лицом, осуществляющим строительство (подрядчиками, субподрядчиками) — по вопросам проведения строительного контроля, оформления актов, предписаний и исполнительной документации;

5.1.4. С лицами, осуществляющими авторский надзор, представителями застройщика (технического заказчика), органами государственного строительного надзора — в пределах компетенции и в порядке, установленном законодательством и договорами.

5.2. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими документами в области строительства и локальными нормативными актами Общества.

5.3. Настоящая должностная инструкция разработана для применения в ООО «Тера», утверждается Директором Общества и вступает в силу с момента утверждения, действуя до её замены новой должностной инструкцией. Инструкция может быть использована по назначению другими организациями при незначительной адаптации (наименование организации, наименование должности и подчинённость, организационная структура).

5.4. Изменения и дополнения в настоящую должностную инструкцию вносятся приказом Директора Общества с ознакомлением Работника под подпись.

5.5. С настоящей должностной инструкцией Работник должен быть ознакомлен под подпись. Один экземпляр инструкции хранится у Работодателя, второй передаётся Работнику.

Должностную инструкцию разработал:

_______________________ / ____________________ /

(должность, подпись)              (Фамилия И.О.)

«____» ____________ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель юридической службы

_______________________ / ____________________ /

(подпись)                          (Фамилия И.О.)

«____» ____________ 20____ г.

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а):

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________

Подпись: _______________________

Дата: «____» ____________ 20____ г.